# 盘感 PanSense 创业企划书

产品定位 商业模式与十二个月执行计划

版本 V1.0　编制日期 2026年10月16日　用途 创业企划与项目介绍

盘感是一款以照片记录为日常入口、以可交互三维餐盘为增强能力的饮食记录产品。建议首先服务有主动控量需求、愿意核对食物名称的成年健身与家庭备餐用户，通过更容易完成和修正的记录建立持续使用，再验证三维份量理解是否带来额外付费价值。

项目已完成本机技术原型，具备预训练模型识别、实例分割、多视角三维语义关联、交互点击及白色纸片尺度标定。下一阶段的重点是完成产品流程整理、真实食物测量验证与小规模用户试用，而不是立即扩大模型训练或公开投放。当前没有可据以确认商业需求的用户留存、收入和合同数据；本书中的定价、经营指标和预算均为拟议方案或待验证假设。

# 一 项目摘要与关键决策

盘感希望解决的具体问题是：用户愿意了解自己吃了什么，却往往不愿在每餐搜索多个食品、填写克数并修正识别错误。产品应帮助用户在较短时间内完成一条可追溯的记录，并知道哪些结果是自己确认的、哪些仍然只是估算。

产品分为两种使用强度。日常记录使用单张照片、可选的食物名称和简单核对；需要进一步理解分量时，再拍摄环绕视频，查看三维食物区域和经标定的体积。两者共用同一份食物清单与记录，不能成为两个互不关联的演示入口。

建议未来十二个月围绕以下决策推进：

第一目标是验证记录完成率和持续使用，三维展示作为可选增强，不强迫用户每餐重建。

首发集中于分开摆放、可见边界较清楚的餐食，不把混合菜肴和隐藏油脂纳入精确估算承诺。

三维体积在缺少可靠尺度时不显示 mL；营养仍使用明确来源和份量依据，不能把体积直接当作重量。

先做小范围成年人试用，再测试订阅和有限额度的三维分析；不直接推出无限量三维套餐。

拟议十二个月现金支出上限为90万元，按阶段释放。达到用户和测量门槛后再扩张，未达门槛时缩小范围。

项目的一句话介绍可表述为：盘感让用户通过拍照记录餐食，并在需要时通过可修正的三维餐盘理解份量与食物组成。

# 二 用户问题与需求验证

## 首批目标用户

建议首批面向18岁以上、正在进行非医疗性质饮食管理的健身或家庭备餐用户。他们能够接受核对食物名称，日常食物相对重复，愿意在少数餐次使用更完整的拍摄流程。优先选择水果、主食、鸡蛋和分盘蛋白质等可分离对象，而非从复杂自助餐和多油混合菜入手。

体重管理教练和具备相应资质的营养专业人员可作为研究协作方，帮助定义份量表达和核对流程。机构是否采购需要单独验证，不把合作意愿等同于付费订单。未成年人、依赖严格治疗饮食的患者，以及需要用结果决定药物剂量的人群，不作为首轮商业试用对象。

## 需要验证的四个问题

第一，照片加核对是否比用户现有的搜索、文字或手工记录更省时间。若用户仍需逐项返工，识别效果再好也未必改善留存。

第二，用户会不会为理解份量而额外拍摄视频。三维视图的吸引力不能替代真实使用价值，应区分首次新奇体验与第四周仍然使用的行为。

第三，展示不确定性是否提高信任。例如“名称待核对”“未称重”“标尺不足”是否帮助用户做判断，而不是使界面更难理解。

第四，用户愿意为持续记录、报告和额外分析支付多少费用。付费测试必须基于实际支付或明确的购买行为，不只依赖问卷中的口头意愿。

## 首轮研究计划

先访谈20人，再招募30名成年人进行14天可用性试验。访谈覆盖现有记录习惯、放弃记录的具体时刻、是否拥有厨房秤、对视频拍摄的接受度和隐私顾虑。试用时记录从打开入口到保存的耗时、纠错次数、放弃原因，以及不使用三维功能的原因。

在此基础上扩大到200名受邀用户，进行至少四周跟踪。采用事先定义的同类餐食对照流程，避免以熟练开发者操作演示作为普通用户完成时间。用户可以随时退出，不要求公开餐食照片或减重结果。

# 三 市场背景与进入范围

国家卫生健康委的《体重管理指导原则（2024年版）》引用2018年数据：中国成人超重率为34.3%，肥胖率为16.4%。这是健康需求的背景，不能直接视为2026年的患病比例，也不能推导盘感的可付费用户数量。[S1]

2025年发布的健康体重管理行动将支持性环境、健康生活方式和公众管理能力列为行动方向。它说明该议题具有公共关注度，不意味着产品获得政策背书、医疗资质或政府采购机会。[S2]

目前不采用“体重管理总市场乘以一个比例”的方式生成营收预期。更适合当前阶段的是自下而上的可触达规模：先接触5个健身或备餐社群，每个社群计划覆盖约200人，形成约1000人的首批触达人群。以上均为渠道计划，尚不是已拥有的社群资源。

| 验证层级 | 拟议规模 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 深度访谈 | 20人 | 能否复述现有记录痛点和替代方案 |
| 可用性试验 | 30人 | 14天内能否独立完成记录和纠错 |
| 受邀试用 | 200人 | 四周留存和每周有效记录行为 |
| 初期可触达人群 | 约1000人 | 5个拟议社群的实际招募能力 |
| 十二个月期末经营目标 | 约500名付费活跃用户 | 属于目标，不是已验证的预测 |

若首批用户主要是为了观看三维模型而来，但没有持续记录，产品应收缩为份量教学或专业演示工具，并重新验证收费对象，而不是继续按高频消费应用扩张。

# 四 竞争格局与差异化

照片识别和饮食日记已经是成熟产品提供的能力。MyFitnessPal官方帮助页面将相机食物识别、条码与语音记录列入其会员功能，并注明Meal Scan的语言和平台条件。Foodvisor官方条款也展示了记录、目标管理和会员增值功能。不能将“能拍照识别食物”作为盘感独有的技术优势。[S3][S4]

| 方案类别 | 用户可获得的价值 | 盘感需要证明的增量 |
| --- | --- | --- |
| MyFitnessPal等记录应用 | 食物数据库和多种快速录入方式 | 更低的核对成本与中文餐食体验，而非仅增加识别按钮 |
| Foodvisor等营养应用 | 记录、目标与内容服务 | 是否能让食物区域、修正过程与份量依据更直观 |
| 厨房秤加手工记录 | 重量依据清楚 | 在不愿每餐称重的场景中减少负担，不宣称替代精确称量 |
| 普通三维扫描工具 | 可旋转的场景或物体 | 能否保持食物实例身份，并把名称和测量结果关联到三维区域 |
| 盘感当前原型 | 二维语义与三维实例关联、尺度与体积粗估 | 真实食物精度、手机体验、持续使用和付费尚需验证 |

建议形成的差异化是“可追溯的份量理解”：用户可以知道某个名称对应哪个区域，能够修改区域或名称，能够区分参考份量、测量体积与未知信息。三维技术只是实现该价值的手段。

长期积累应来自经授权的食物纠错数据、明确的测量评估集、稳定的实例版本体系，以及用户真正使用的交互流程。成熟开源模型本身不构成排他性壁垒，也不应预先宣称已经形成数据护城河。

# 五 产品结构与核心体验

## 重新组织记录入口

当前拍照页同时放置照片、视频、四种算法、参考照片、历史对比结果和三维示例，增加了用户选择成本。建议将底部入口改为“记录”，首次进入时仅区分“照片记录”和“三维记录”。示例和算法比较放入独立的“示例与测试”，不进入日常主流程。

照片记录流程为：拍照或相册导入，按需填写已知食物名称，开始识别，核对清单，确认保存。默认不要求用户选择SAM、CLIP或定位算法；填写名称时由系统采用合适的定位方式。区域调整作为结果页的纠错动作出现。

三维记录流程为：导入或拍摄环绕视频，按需填写名称，检查拍摄质量，后台重建与融合，核对结果，保存。视频等待期间可以先完成二维清单核对；完整结果就绪后再进入三维视图。只有使用有效标尺并通过校验时，才显示物理体积。

已有三维餐盘的纠错应放在独立的“调整此餐盘识别”流程。它展示正在修改的餐盘名称和参考视角，使用同一高斯几何更新语义，不重新训练模型。前台应表现为同一餐盘的识别版本；当前原型创建新草稿的行为需要在正式产品中统一管理，避免日记出现重复餐食。

## 识别方式的呈现

默认界面保留“已知有哪些食物”这一可选输入，不展示算法名。高级设置仍可保留清单约束、按名称定位与点框命名，以便排查问题和比较效果。用户切换素材时清除上一份素材的候选名称、标记和模型关联，重新识别模式下则明确保留当前餐盘的上下文。

## 可信的结果表达

食物名称待确认时显示“待核对”；营养使用目录参考份量时显示“未称重”；尺度未建立时显示“未标定”。语义证据不足的像素不返回食物名称。不能把模型内部置信分数直接写成“营养准确率”，也不能将体积估算显示成实测重量。

保存和导出个人记录不应成为诱导付费的工具。即使三维任务失败，用户仍可使用二维或手工记录。纠错、删除和取消任务应保持清晰可见。

# 六 已有原型能力与证据边界

当前代码已实现本机Python服务和PWA界面，最新已验证的功能提交为bda1679，前一语义联动提交为42991d7。验收记录中有75项测试通过的结果。本书引用这些已完成记录，不把编写企划书当作重新运行全部测试。

| 能力 | 当前状态 | 商业化前仍需完成 |
| --- | --- | --- |
| 照片分割与候选识别 | 已用SAM 2和CLIP等预训练模型运行 | 扩展真实餐食覆盖与人工真值评估 |
| 名称与区域纠错 | 支持名称、清单、定位和点框 | 简化流程、清除状态残留、整理识别版本 |
| 三维餐盘 | COLMAP加Splatfacto，支持真实高斯渲染与拖动 | 实体手机、复杂场景、时延与成功率评估 |
| 语义三维联动 | 同一几何上重新传播掩码、融合和点击 | 独立人工标签评估与遮挡边界质量 |
| 白纸尺度和体积 | 支持10乘2厘米纸片，多视角校验及凸包粗估 | 食物体积真值、形状偏差和拒绝策略验证 |
| 营养与日记 | 21项目录、固定参考份量、基础记录管理 | 中文食品目录、份量编辑、数据授权核查 |
| 手机应用形态 | 已提供PWA外壳与本机服务 | 实体设备安装、可信HTTPS、账户和多用户隔离 |
| 商业经营 | 没有可确认的收入与用户规模证据 | 招募、留存、付费和渠道试验 |

物品3视频验证包含耳机盒、笔和手表。62个视角全部完成注册，Splatfacto训练7000步，26个纸片视角通过检查。纸片短边检查约2.106厘米，重投影RMS约3.21像素。得到的包围体积约为68.3、21.1、49.9毫升。[I3]

该测试使用人工点选初始化物品区域，且没有实测体积真值。它证明了从标尺、相机到模型单位换算的接口可以运行，不证明真实食物体积准确率。短边约5.3%的差异也不能直接当作体积误差。

已有三维联动测试记录了对SAM 2保留视角的一致性检查。这些结果不是人工真值准确率。原型中的水果素材也不能全部视为实物拍摄数据，不能用它们宣称复杂中餐识别已达到某个准确率。[I2][I3]

# 七 技术架构与工程演进

照片链路使用预训练分割与视觉识别模型，用户输入名称可以帮助定位目标。视频链路先筛选关键帧，使用COLMAP得到相机内外参，再由Nerfstudio Splatfacto训练并导出高斯几何。SAM 2传播实例掩码，几何投影、遮挡判断和多视角投票将实例身份写入高斯语义结果。

三维点击读取与显示画面对应的语义结果，再从餐食记录查询当前名称。修改标签后重新融合语义，保持几何来源和相机绑定；不能把另一个示例模型套到任意新照片上。

体积链路先用10乘2厘米纸片估计厘米尺度，再对可靠的语义高斯中心做离群过滤与凸包估计。物理体积按尺度的三次方换算。凸包会包括凹陷空隙，缺失表面也可能造成低估；因此初期输出应保留“粗估”标识。

工程演进建议保留现有Python后端和预训练模型。第一步统一餐盘、实例、识别版本、模型版本和测量来源；第二步把长任务交给带取消、超时、重试和资源配额的队列；第三步补齐鉴权、对象存储与可观测性。初期不为替换技术栈而重写全部代码。

当前浏览器接收本机后端渲染图片，不能宣传为手机端原生实时高斯渲染。只有在测得带宽、交互和设备兼容问题后，才评估浏览器原生渲染。更快的前馈重建或端侧推理属于后续备选路线，需要独立比较精度、成本与许可证。

# 八 十二个月产品与研发路线

以下为建议计划，所有阶段门槛都是未来目标，不是当前已实现的产品指标。阶段起点为项目正式投入时间，具体日期随团队到位情况调整。

| 阶段 | 时间 | 重点交付 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程整理 | 第1至4周 | 分离新建与重识别，统一实例版本，减少拍照页入口 | 10名非开发者可独立完成照片记录；无错绑模型 |
| 测量与数据 | 第5至8周 | 人工标注集、尺度真值、中文食物目录初版 | 评估协议可复现，失败样本也完整纳入统计 |
| 安全试用 | 第9至12周 | 私有HTTPS试用、账户隔离、任务队列、30人试用 | 无严重数据隔离缺陷，核心路径与退出删除可用 |
| 需求验证 | 第4至6月 | 200人受邀试用、流程实验、首轮价格测试 | 达到约定的留存与记录完成门槛 |
| 小规模收费 | 第7至9月 | 额度计费、付费转化、有限专业试点 | 单用户贡献为正，三维任务成本可控 |
| 聚焦扩张 | 第10至12月 | 扩大有效渠道，优化已有使用场景 | 决定继续消费订阅、转专业场景或缩减三维投入 |

第一阶段尤其应交付三项具体改动：把日常记录与模型编辑分开；让名称输入自动驱动适当的识别方法；在结果页分别展示识别、三维和尺度三个状态。它们直接回应当前原型“功能已具备但逻辑混乱”的问题。

P1再考虑份量编辑和餐前餐后对比。餐前餐后需要建立同一餐盘及同一食物的对应关系，并允许食物被吃掉、移动和遮挡，不能仅用两张图片面积之差推断摄入重量。P2才考虑经验证的密度与重量估计，或可选的专业复核服务。

# 九 数据与验收体系

## 独立的数据划分

评估数据至少分为三组：标准几何物体与标尺组用于检查尺度；分离摆放的真实食物组用于检查实例和体积；复杂混合餐食组用于检查拒绝和回退。前两组通过后，才逐步扩大第三组。

建议先采集100段可追溯视频，覆盖不同手机、距离、光照、餐具和物体摆放。按场景及拍摄批次划分开发集和测试集，避免同一段视频的相邻帧同时进入调参与最终评估。保留视角只是几何检查方式，不能替代独立样本集。

人工标注需要至少双人抽样复核，并记录类别、实例边界、遮挡和模糊情况。识别性能以人工标签为依据；不能只比较模型对自身传播掩码的复现程度。

## 拟议阶段门槛

| 指标 | 建议目标 | 统计口径 |
| --- | --- | --- |
| 照片完整记录耗时 | 中位数不超过30秒 | 从用户打开入口到首次保存，包含核对 |
| 照片识别处理时间 | 中位数不超过10秒 | 上传完成到结果可核对，注明设备和服务配置 |
| 支持场景实例F1 | 不低于0.90 | 人工实例标注；分别披露不同食品类别 |
| 支持场景三维成功率 | 不低于80% | 分母为全部提交视频，不能删除失败样本 |
| 三维任务时间 | 中位数不超过5分钟 | 上传后到可交互，排队时间另行展示 |
| 简单实体体积误差 | 中位绝对百分比误差不超过20% | 独立物理真值；按凸凹形状和缺失表面分组 |
| 第四周记录留存 | 不低于25% | 同一激活队列，在第22至28天完成至少一次有效记录 |

体积真值先使用已知尺寸的标准体、封闭的非吸水物体或独立三维扫描结果。真实食物需定义合适的测量方案和重复性，不把秤重当成体积真值。若密度未知，重量与体积不能互相替代。

上述目标应在预注册的试验中检验，同时报告样本量、失败率和误差分布。若只有少数“好看案例”通过，不应扩大体积宣传范围。对证据不足场景主动拒绝输出，是产品能力的一部分。

# 十 商业模式与价格试验

建议先验证个人订阅，再根据专业协作需求测试小规模项目收费。不要同时进入广告、硬件、企业健康管理和医疗服务等多个经营方向。

| 产品层级 | 拟议价格 | 拟议权益与限制 |
| --- | --- | --- |
| 基础版 | 免费 | 手工记录与日记、基础纠错及导出；每月20次照片识别 |
| 个人会员月付 | 29元每月 | 每月120次照片识别、4次成功三维分析、进阶记录报告 |
| 个人会员年付 | 299元每年 | 权益需与用量成本联动；约24.92元的月均收入 |
| 三维加量包 | 9.9元3次 | 作为价格测试选项，不承诺长期价格 |
| 专业小范围试点 | 每项目1万至3万元 | 明确人数、期限、分析额度与验收，不包装成已有SaaS收入 |

价格与额度尚未对外销售。失败任务不扣成功分析次数，但实际失败成本仍需进入单位经济模型。超过额度时明确告知费用，不自动加购；用户仍可查看和导出自己的既有记录。

订阅收费的理由应是用户持续获得省时、可修正记录和有价值的回顾，不是把所有纠错功能锁在付费后。三维额度应单独展示，避免高频重建用户挤占轻量记录用户的成本预算。

年付方案必须单独检验盈利性。按下文平均用量测算，299元年付的月均贡献低于29元月付；不能只宣传年付转化和现金预收，而忽视持续服务义务。

# 十一 获客与留存计划

第一批用户通过小规模健身、备餐与习惯记录社群招募。计划使用真实操作示例展示识别、纠错和体积局限，不以“自动精准算热量”或减重前后对比作为主要推广承诺。尚未落实的渠道统一标记为拟议合作。

| 阶段 | 渠道动作 | 观察指标 |
| --- | --- | --- |
| 访谈与试用 | 创始团队直接招募，逐人观察流程 | 独立完成率、问题频次、退出原因 |
| 受邀测试 | 与少量社群组织者共同招募 | 激活成本、四周记录留存、纠错耗时 |
| 收费试验 | 对活跃队列提供明确的月付方案 | 实际支付率、退款率、付费后使用 |
| 可重复渠道 | 复制已验证的社群或专业协作流程 | 获客成本、贡献回收周期及渠道质量 |

留存应依赖低摩擦记录、常用餐食复用和温和的每周回顾。初期不以复杂社区排名、饮食羞辱提醒或强制连续打卡制造压力。三维分析可以用于建立少量经确认的常用餐食模板，未来复用时仍需用户确认分量是否相同。

只有当留存和贡献稳定后才扩大付费投放。拟议获客成本上限为每名实际付费用户50元，依据月付贡献18.43元时约2.7个付费月回收；该目标不包含固定研发费用，也不是已经测得的获客成本。真实回收还会受到年付占比、流失、退款与渠道费用影响。

# 十二 单位经济与计算成本

## 成本口径

Runpod在查阅时的公开价格页列出RTX 4090实例每小时0.89美元，页面标注更新日期为2026年10月8日。该价格只作为公开供给参照，不是国内部署报价，也不表示可以将用户餐食上传到境外服务。[S5]

本企划采用每GPU小时6元的计算假设，不作为实时汇率换算或采购承诺。三维成功任务平均占用计费资源10分钟，额外处理、网络和存储折算0.50元，成功率假设85%。将失败开销摊入后，单次成功三维任务成本约为1.76元，预算取1.80元。所有参数需在真实部署中替换。

照片识别按每次0.03元、每位付费用户每月平均使用60次；三维平均4次；其他可变存储与基础支持每用户月0.70元；支付及渠道费用按收入3%作为测算假设。该费用不适用于所有应用商店，正式选择分发渠道后必须重算。

## 月付用户敏感性

| 单次成功三维成本 | 月均可变成本含渠道费用 | 每位月付用户贡献 | 贡献占收入比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.80元 | 6.57元 | 22.43元 | 77.3% |
| 1.80元 | 10.57元 | 18.43元 | 63.6% |
| 5.00元 | 23.37元 | 5.63元 | 19.4% |

表中29元为月付价格；贡献尚未覆盖研发、运营和获客等固定支出。若每人使用20次三维任务，仅基准三维成本就达到36元，因此无限量29元套餐在该假设下无法成立。

299元年付按月摊分约24.92元。在相同平均用量下，月均可变成本约10.45元，月均贡献约14.47元。若月付与年付用户分别占70%和30%，加权月均贡献约17.24元。

## 免费用户与盈亏平衡

免费用户每月平均使用20次照片识别，对应约0.60元的照片成本。若有5000名这样的免费活跃用户，每月需要约3000元，尚未计入额外存储和支持。免费额度不是零成本获客。

以每月5.8万元固定运营成本、3000元免费用户识别成本和17.24元加权付费贡献计算，需约3540名付费活跃用户才能覆盖这些成本。固定运营假设包括4.8万元人员、5000元营养与数据、4000元合规支持和1000元基础云服务，均需按实际投入更新。该门槛没有包括追加获客预算、税费变化和全部意外支出；十二个月期末500名付费用户的目标仍远低于这一门槛。

成本优化优先减少无效视频、重复训练、失败任务与重复上传，并复用已确认的几何和语义版本。先记录真实资源消耗，再决定按需实例、常驻GPU或更快模型路线，不能只比较一次演示的推理时间。

# 十三 十二个月预算与经营情景

## 支出上限

建议以90万元作为十二个月资金规划上限，阶段放款。以下为预算假设，不是供应商报价或已经发生的费用。总额已包含计划范围内的云资源和试用成本，不能再把同一可变成本重复加到总支出中。

| 支出项目 | 十二个月预算 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 研发与产品人员 | 57.6万元 | 全栈1.8万元每月、视觉工程2.2万元每月、半职产品设计0.8万元每月，均按综合成本假设 |
| 营养顾问与数据标注 | 6.0万元 | 按月平均5000元，随阶段采购 |
| 云资源 存储与基础运行 | 7.2万元 | 月均6000元额度，含计划用量及基础服务 |
| 用户研究与渠道验证 | 9.6万元 | 月均8000元，不等于全部用于广告 |
| 合规 数据授权与运营支持 | 4.8万元 | 按月平均4000元预留，需实际报价 |
| 预备金 | 4.8万元 | 用于设备适配、试验返工及不可预见开销 |
| 合计 | 90.0万元 | 预算上限，不是已募集资金 |

## 收入敏感性

下表为经营情景，不是承诺预测。为避免年付预收与收入摊分混淆，个人收入统一只按29元月付计算，不计年付、加量包或广告。机构收入均以完成约定交付并收款为前提。

| 假设情景 | 各季度平均付费人数 | 个人收入 | 项目收入假设 | 全年收入合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谨慎 | 0 20 80 160 | 2.262万元 | 1项乘1万元 | 3.262万元 |
| 基准 | 0 60 180 350 | 5.133万元 | 3项乘2万元 | 11.133万元 |
| 较快增长 | 10 150 500 1000 | 14.442万元 | 5项乘3万元 | 29.442万元 |

基准个人收入计算为四个季度的平均付费人数之和乘3个月，再乘29元。基准全年收入约11.1万元，相对90万元计划支出存在约78.9万元缺口。较快增长情景也不意味着当年盈利，而且更大用量可能要求增加预算。未计税费差异、坏账和收款时点变化，不能将该表当作会计预测报表。

第一年资金的主要用途应是买到可靠的产品、测量和需求证据，而不是通过夸大终端市场推导高收入。达到约定阶段门槛后，再决定是否引入外部资金；不预设融资估值、股权比例或投资回报。

# 十四 团队配置与协作方式

初期建议配置两名全职技术人员、一名半职产品设计角色，并按需聘请营养、数据和合规顾问。这是拟议配置，不代表目前已有完整团队或专业资质。

| 角色 | 核心责任 | 关键产物 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 用户问题、范围、指标、阶段决策 | 访谈记录、流程、实验和优先级 |
| 全栈工程师 | PWA、账户、记录、任务与部署 | 稳定的记录流程和用户数据隔离 |
| 视觉与三维工程师 | 分割、身份融合、尺度和评估 | 可复现实验、失败策略与质量报告 |
| 产品设计协作 | 拍摄、纠错和测量表达 | 可用性测试及交互稿 |
| 营养与数据顾问 | 食品目录、份量依据与表达审核 | 来源清楚的目录及边界说明 |
| 合规支持 | 授权、隐私、宣传与合同审查 | 上线条件检查与文档 |

每周审查用户任务失败和工程失败，双周展示真实使用流程；每月审查预算、任务单价及阶段指标。技术负责人对模型质量负责，产品负责人对记录体验和需求证据负责，不能用算法一致性分数替代产品成效。

# 十五 隐私 安全与商业授权

当前本机单用户版本不能直接等同于合规的公网服务。云端试用前需完成账户鉴权、用户间隔离、访问控制、传输加密、任务权限、日志脱敏，以及照片、视频、模型和备份的删除周期。离线外壳不应缓存个人餐食媒体。

医疗健康信息属于《个人信息保护法》列举的敏感个人信息。对涉及健康目标、身体指标等数据的处理，应根据实际用途核查敏感性、必要性和单独同意要求。需要向其他主体或境外提供信息时，应另行核查告知、同意和适用程序；不能因服务商便宜而直接跨境传输。[S6]

建议首轮仅面向成年人，默认不把用户餐食用于模型训练；科研或产品改进数据收集采用独立、可撤回的授权。用户拒绝训练授权，不应影响基础记录功能。数据导出、账户删除、媒体清理和备份处理要有可检查的流程。

对代码、权重、训练或评估数据、食品数据库和第三方图片分别建立授权清单。开源不自动意味着所有组成部分都可商用；按实际版本核查使用、分发、修改和托管条件。中国食物目录及商业配方数据的授权不能从USDA目录的使用方式类推。

产品以日常记录和一般信息展示为初期范围。若未来增加诊断、治疗建议或医疗机构使用流程，应先完成对应专业审查。是否涉及具体监管要求，应由具备资格的顾问结合实际功能判断，不通过更换免责声明规避。

# 十六 主要风险与停止条件

| 风险 | 早期信号 | 应对与停止条件 |
| --- | --- | --- |
| 三维拍摄负担过高 | 用户反复放弃视频或只首次体验 | 降低三维默认曝光；四周重复使用不足时停止强推 |
| 识别与纠错不省时 | 完整记录慢于现有方法 | 先简化流程和支持场景，不继续堆算法入口 |
| 体积被误解为重量 | 用户认为mL已直接决定热量 | 分开显示依据，缺少重量时不联动营养 |
| 反光与遮挡引发误差 | 失败集中在特定类别和餐具 | 明确排除范围，增加拒绝输出，不能只删除坏样本 |
| 三维单次成本过高 | 成功任务成本持续超过5元 | 限额、降级或暂停低贡献套餐 |
| 留存不足 | 两轮改版后第四周记录留存仍低于15% | 暂停大规模获客，重新访谈和选择场景 |
| 健康或隐私信任事件 | 投诉、误导性宣传、越权访问 | 先暂停相关功能或发布，修复后再恢复 |
| 授权与部署阻碍 | 权重、数据库或云服务条件不明确 | 更换授权明确的组件，未明确前不商用 |

若三维对留存或付费没有可重复的增益，但二维记录具有价值，应保留轻量记录业务并收缩三维投入。若专业用户更认可受控拍摄下的份量教学，则应单独验证专业项目模式，而不是假设同一方案可以同时满足所有消费和机构场景。

# 十七 前九十天执行清单

第1至2周，完成用户访谈脚本、当前流程走查和数据清单。建立照片记录、三维记录、已有餐盘纠错三个互相明确的入口，并清除示例混入正式记录的路径。

第3至4周，完成10人的独立可用性测试，修复名称输入、区域编辑和版本关系。对每次记录埋点，区分创建、处理完成、用户核对与真正保存，不把进入结果页当作激活。

第5至6周，确定测量协议，采集标准物体和分离食物样本。人工复核实例标签，记录原始视频、参考尺寸和失败原因。在食物真值评估通过前，宣传材料只展示现有物品验证及其限制。

第7至8周，完成私有部署、账户隔离和删除演练，测量不同用量下的任务单价。冻结第一轮支持场景和不支持范围，准备30人试用。

第9至12周，进行14天用户试验和回访。形成需求报告、质量报告、单价报告及阶段继续或暂停建议。只有用户能够独立完成记录、数据安全条件满足且没有重大测量误导时，才扩大到200人。

# 十八 项目介绍与演示安排

对外介绍建议从用户任务开始：盘感希望让愿意管理饮食的人，用照片更容易地完成记录，并在需要时看清食物的空间组成和份量依据。已有原型使用成熟开源工具实现三维食物实例点击与标尺体积估计，接下来要验证真实食物精度、手机操作成本和持续使用。

五分钟演示建议分为三段。先用照片完成一次名称核对和保存；再展示已有三维餐盘中点击、修改语义和保持身份的过程；最后展示带10乘2厘米纸片的视频结果，解释为什么这是体积粗估而不是称重。算法名称和开发对比页放在问答阶段。

演示应准备二维回退和预先完成的三维结果，明确区分实时运行、后台处理和既有结果。不得将预生成模型伪装为现场几秒重建。融资或合作介绍中，也不得把阶段目标写成已有用户、付费合同或医学效果。

# 附录一 假设登记与决策口径

| 编号 | 待验证假设 | 验证方法 | 决策时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 照片核对比现有记录更省时 | 30人同类任务对照 | 第12周前 |
| H2 | 三维对份量理解和持续使用有增益 | 受邀用户分组及访谈 | 第6月前 |
| H3 | 简单食物体积具备可用误差范围 | 独立测量真值与失败统计 | 第8周起持续验证 |
| H4 | 29元月付有实际购买需求 | 明确权益的支付试验 | 第7至9月 |
| H5 | 成功三维任务平均成本可控制在1.8元附近 | 连续任务计费与重试记录 | 私有部署后首月 |
| H6 | 专业协作能够产生可交付的项目需求 | 明确范围的小额付费试点 | 第6至12月 |

激活用户定义为首次成功保存至少一条本人餐食记录的用户；有效记录排除开发测试、示例、重复提交和撤回草稿。付费活跃用户定义为统计月具有有效付费权益且使用核心记录功能的用户，不能与历史累计付费人数混用。

经营看板同时保留新增激活、四周记录留存、有效记录天数、纠错耗时、三维尝试与成功、任务成本、退款和投诉。每个指标保留队列、分母、时间窗口和数据来源，避免仅展示累计次数。

# 附录二 资料来源与核查日期

外部资料查阅日期为2026年10月16日。竞品功能与云价格会变化，引用只说明查阅时的公开信息；实际采购、部署和宣传前应重新核查。法律条文引用用于提出项目检查事项，不替代针对具体业务的专业意见。

[S1] 国家卫生健康委 体重管理指导原则2024年版。引用的成人超重和肥胖数据属于2018年调查口径。查看官方原文

[S2] 国家卫生健康委 健康体重管理行动解读稿 2025年4月14日。查看官方原文

[S3] MyFitnessPal官方帮助 MyFitnessPal Premium features。查看官方原文

[S4] Foodvisor官方 General Terms and Conditions of Use 第五条功能及第四条订阅。查看官方原文

[S5] Runpod官方 GPU Cloud Pricing 页面标注更新日期2026年10月8日。查看官方原文

[S6] 中央网信办发布 中华人民共和国个人信息保护法 第二十八条至第三十条及第三十八条至第三十九条。查看官方原文

内部依据保存在项目目录中，供技术和经营尽调核对。它们是开发及测试证据，不是外部市场研究或商业订单。

[I1] 原始产品规划 E:/study/2_黑客松/app/app规划.md。

[I2] P0验收与语义联动记录 app/app/P0_ACCEPTANCE.md 及 app/data/outputs/meal_semantics_model_link.json。

[I3] 白纸标定说明 app/app/PAPER_VOLUME.md 及 app/data/outputs/objects3_paper_acceptance.json。

[I4] 当前实现与运行限制 app/app/README.md，提交bda1679及42991d7。

# 附录三 待补充的商业尽调材料

正式对接投资或机构合作前，补齐创始人履历与实际分工、公司主体与股权结构、真实用户研究记录、经授权的数据清单、知识产权与软件授权核验、资金来源，以及有实际签署依据的合作或付费材料。未取得的材料不以虚构团队、意向合同或市场规模数字补足。

项目当前最重要的下一步，是用一轮有明确停止条件的试用，验证用户能否更容易地记录一餐，以及三维份量理解是否值得额外操作和费用。